Datum: 13.06.2022
Engineer-Trio
Protokoll
Status-Report 2
Uhrzeit: 16:00 – 16:45
Protokollant: Taylan Özdabak

Teilnehmende:
Daniel Drescher (Scrum Master), Taylan Özdabak (Teammitglied), Serhat Güler (Teammitglied)

Uhrzeit	Thema	Beteiligte
16:00	Top 1: Kurse mit Lessons gefüllt nicht erreicht / (Java und JS haben nur 8 Kurse und Python nur 3 Kurse)	T.Ö, S.G, D.D
16:10	Code execution funktioniert	T.Ö, S.G, D.D
16:15	Top 2: Course Progress erreicht / Progress / Achievements / XP / Complete indikator	T.Ö, S.G, D.D
16:25	Status Report 2 präsentiert	T.Ö, S.G, D.D
16:30	Code Editor mit Zeilennummern und Syntax-Highlighting funktioniert	T.Ö, S.G, D.D
16:35	Logikfehler im FrontEnd noch zu implementieren (Wenn Aufgabenstellung nicht richtig bearbeitet wird →Error Message => “Überarbeite deinen Code”)	T.Ö, S.G, D.D
16:40	Vorschlag: Show Solution → gibt nur 50% der XP	T.Ö, S.G, D.D
16:45	Nächster Termin: / 20.06.22 (12:00 Uhr) / Top 1 : Schmaler Durchstich / Top 2: SR2	T.Ö, S.G, D.D

Seite 1 von 1