Datum: 18.05.2022
Engineer-Trio
Protokoll
Besprechung
Uhrzeit: 11:30 – 12:00
Protokollant: Taylan Özdabak

Teilnehmende:
Daniel Drescher (Scrum Master), Taylan Özdabak (Teammitglied), Serhat Güler (Teammitglied)

Uhrzeit	Thema	Beteiligte
11:30	Verbessertes Datenbankmodell präsentiert / finished lesson verbessert / next_lesson_id hinzugefügt	T.Ö, S.G, D.D
11:35	Back-End Fortschritt: / Registrierungsfortschritt ist verloren gegangen / Serverkommunikation (Kursabruf) funktioniert	T.Ö, S.G, D.D
11:50	Bis 30.5.22 (15:45) / SR2 / Entscheidung über weiteren Projektverlauf	T.Ö, S.G, D.D
12:00	Nächstes Treffen: / 30.05.22 (15:45)	T.Ö, S.G, D.D

Seite 1 von 1