Datum: 22.05.2022
Engineer-Trio
Protokoll
Interne Besprechung 5
Uhrzeit: 12:00 – 12:30
Protokollant: Taylan Özdabak

Teilnehmende:
Daniel Drescher (Scrum Master), Taylan Özdabak (Teammitglied), Serhat Güler (Teammitglied)

Uhrzeit	Thema	Beteiligte
12:00	Besprechung der Datenbank / - migrate (Datenbank Tabellen) / - relations (Beziehungen) / - seeder (testdaten)	T.Ö, S.G, D.D
12:10	Jeder stellt seine Fortschritte aus der letzten Woche vor	T.Ö, S.G, D.D
12:20	Fortschritte: / Taylan: / UserPage / UserIcon / Button color design verbessert / Serhat: / Forgot password page / Login UI verbessert / Daniel: / Migrate files / Datenbank relations / Seeder files / Controller	T.Ö, S.G, D.D
12:30	Bis 30.5 / Congratulations Pop Up / SR-2 Dokument / Login / Register / Forgot password / Code execution	T.Ö, S.G, D.D

Seite 1 von 1