Datum: 25.05.2022
Engineer-Trio
Protokoll
Besprechung
Uhrzeit: 11:30 – 12:00
Protokollant: Taylan Özdabak

Teilnehmende:
Daniel Drescher (Scrum Master), Taylan Özdabak (Teammitglied), Serhat Güler (Teammitglied)

Uhrzeit	Thema	Beteiligte
11:30	Serhat präsentiert Login und Registrierung / Login, Logout und Registrierung funktioniert	T.Ö, S.G, D.D
11:35	UserPage, Logout PopUp Window realisiert (Taylan)	T.Ö, S.G, D.D
11:45	Kurse werden jetzt von der Datenbank abgerufen (Daniel)	T.Ö, S.G, D.D
11:55	Besprechung über Docker-Container, um Herrn Müller die Container zu erklären	T.Ö, S.G, D.D
12:10	Noch zu tun: / Docker-Container für Python und Javascript / Block-System für Kurse (Händisch füllen) / User Progress / Mehr Kommentare im Code einbauen	T.Ö, S.G, D.D
12:20	Ein Kurs hat ca. 10 Lessons	T.Ö, S.G, D.D
12:30	Nächster Termin: 01.06.22 – 11:30	T.Ö, S.G, D.D

Seite 1 von 1