Datum: 13.04.2022
Engineer-Trio
Protokoll
Review 2
Uhrzeit: 13:20 – 13:45
Protokollant: Taylan Özdabak

Teilnehmende:
Daniel Drescher (Scrum Master), Taylan Özdabak (Teammitglied), Serhat Güler (Teammitglied)

Uhrzeit	Thema	Beteiligte
13:20	Aufgabeneinteilung besprochen / (UI = Taylan, Logik = Daniel, Back-End = Serhat) / Stellverteter Einteilung: / (Daniel -> Taylan, / Taylan -> Serhat, / Serhat -> Daniel)	D.D, T.Ö
13:30	Phasen einteilen / (Projekt- und Anwendungsplanungsphase / 14.04. – 20.04) / (Client-Server Kommunikation funktionsfähig – Ende KW 18) / (Implementierungsphase – KW 19 – Ende KW 23 / (Testphase – Anfang KW 24 – Ende KW 25) / (Projektübergabe - Ende KW 25)	D.D, T.Ö
13:35	Gliederung der Implementierungsphase / Front-End / Business – Logic / Back-End	D.D, T.Ö
13:45	Nächster Besprechungstermin / 21.04.22 – (08:00 – 08:30)	D.D, T.Ö

Seite 1 von 1