Datum: 17.04.2022
Engineer-Trio
Protokoll
Interne Besprechung 1
Uhrzeit: 15:30 – 16:30
Protokollant: Taylan Özdabak

Teilnehmende:
Daniel Drescher (Scrum Master), Taylan Özdabak (Teammitglied), Serhat Güler (Teammitglied)

Uhrzeit	Thema	Beteiligte
15:30	Projekt- und Anwendungsplanungsphase besprochen	D.D, T.Ö
15:45	Projektstrukturplan angefertigt	D.D, T.Ö
15:50	Grobplanung durchdacht	D.D, T.Ö
16:15	Verantwortliche festgelegt für einzelne Aufgaben / Front-End (Taylan) : / - Kursauswahl / - Coding Playground / - LevelView / - Achievements / Business-Logic (Daniel) : / - Progress speichern / - Virtuelle Maschine für Code / - Datenbank für Kurse / Back-End (Serhat) : / - Serverkommunikation / - User Accounts / - Verschlüsselung für Login	D.D, T.Ö
16:30	Product Backlog auf Trello angelegt	D.D, T.Ö

Seite 1 von 1