Datum: 21.04.2022
Engineer-Trio
Protokoll
Review 3 / Besprechung über Projektplanungsphase
Uhrzeit: 08:00 – 08:45
Protokollant: Taylan Özdabak

Teilnehmende:
Daniel Drescher (Scrum Master), Taylan Özdabak (Teammitglied), Serhat Güler (Teammitglied)

Uhrzeit	Thema	Beteiligte
08:00	Ergebnisse der Projekt- und Anwendungsplanungsphase werden Herr Müller präsentiert	D.D, T.Ö
08:05	Herr Müller kritisiert unsere Projekt- und Anwendungsplanungsphase / (Zu ungenaue Projektplanungsphase) / Nicht geplant welche Datenbank benutzt wird / Nicht geplant, wie die Server Kommunikation ausschauen wird / Nicht geplant, wie der Server den Code kompilieren wird / Kommunikation von React ans Back-End möglich?	D.D, T.Ö
08:25	React als Library für Front-End festgelegt	D.D, T.Ö
08:35	Nächstes Treffen: / 27.04.22 11:45 – 12:15	D.D, T.Ö
08:40	Bis zum nächsten Treffen: / UML – Diagramm (Komponentendiagramm) / Kommunikation (Datenbank und Schnittstellen) / Front-End Prototyp ohne Funktionalität	D.D, T.Ö
08:45	Hinweis von Herrn Müller: / - Objekt-Design für das Front-End / Anregung unter www.codeacademy.com / Learn Python / (Prototyp soll ähnlich ausschauen)	D.D, T.Ö

Seite 1 von 1