Datum: 24.04.2022
Engineer-Trio
Protokoll
Interne Besprechung 2
Uhrzeit: 19:00 – 19:45
Protokollant: Taylan Özdabak

Teilnehmende:
Daniel Drescher (Scrum Master), Taylan Özdabak (Teammitglied), Serhat Güler (Teammitglied)

Uhrzeit	Thema	Beteiligte
19:00	Daniel präsentiert Prototypen einer Virtuelle Maschine zum Code kompilieren	D.D, T.Ö, S.G
19:10	Besprechung über den Prototypen / Wie genau funktioniert der Prototyp / Können damit auch andere Programmiersprachen kompiliert werden / Was passiert bei Fehleingaben	D.D, T.Ö, S.G
19:20	Besprechung über Server-Kommunikation Schnittstellen (REST API)	D.D, T.Ö, S.G
19:25	REST API als Schnittstelle für Datenbank und Server festgelegt	D.D, T.Ö, S.G
19:30	Grobes Komponentendiagramm von Daniel besprochen	D.D, T.Ö, S.G
19:35	Front-End Protoyp Planung besprochen / Wie wird der Prototyp ausschauen / Was wird der Prototyp beinhalten	D.D, T.Ö, S.G
19:40	MySQL als Datenbank fürs Projekt festgelegt	D.D, T.Ö, S.G
19:45	Aufgabenplanung bis 27.04.22: / Front-End Prototyp -> Serhat / Komponentendiagramm -> Taylan / Style Guide -> Daniel	D.D, T.Ö, S.G

Seite 1 von 1