Datum: 01.06.2022
Engineer-Trio
Protokoll
Besprechung
Uhrzeit: 12:00 – 12:30
Protokollant: Taylan Özdabak

Teilnehmende:
Daniel Drescher (Scrum Master), Taylan Özdabak (Teammitglied), Serhat Güler (Teammitglied)

Uhrzeit	Thema	Beteiligte
12:00	Javascript und Python Kurse verfügbar	T.Ö, S.G, D.D
12:05	Code execution in Java, Javascript und Python funktionsfähig (auf Windows noch nicht)	T.Ö, S.G, D.D
12:10	Noch zu tun: / Lessons mit Inhalt füllen / Compiler mit Zeilenangaben / Course Progress / Achievements	T.Ö, S.G, D.D
12:15	Prädefinierter Code im Compiler (z.B class und System.out.println() ist gegeben)	T.Ö, S.G, D.D
12:20	Fortschritte: / Code kann angereichert werden und wird vom Container ausgeführt (bis jetzt nur auf Linux Systemen). / Fehler werden ausgegeben. / Erfolgreicher Code wird auch ausgegeben. / Anmeldeinformationen (name und email) vom User werden in der UserPage angezeigt / Congratulations PopUp nach fertigem Kurs	T.Ö, S.G, D.D
12:25	Geplant sind 3 Beginnerkurse mit jeweils ca. 10 Lessons: / Java / Javascript / Python	T.Ö, S.G, D.D
12:30	Nächster Termin: / 13.06.22 16:00 / Top 1: Kurse mit Lessons vorhanden / Top 2: Kurs Fortschritt	T.Ö, S.G, D.D

Seite 1 von 1