Datum: 14.05.2022
Engineer-Trio
Protokoll
Interne Besprechung 4
Uhrzeit: 14:00 – 14:45
Protokollant: Taylan Özdabak

Teilnehmende:
Daniel Drescher (Scrum Master), Taylan Özdabak (Teammitglied), Serhat Güler (Teammitglied)

Uhrzeit	Thema	Beteiligte
14:00	Daniel erklärt den Aufabu des Prototypen und die Code Struktur	D.D, T.Ö, S.G
14:20	Projektcode auf Github hochgeladen	D.D, T.Ö, S.G
14:25	Datenbankmodell besprochen / - finished_lessons - user attribute (isAdmin) / - lesson attribute (nextLesson)	D.D, T.Ö, S.G
14:30	Tickbox für Lessons, damit Admin mehrere Lessons gleichzeitig ändern, kopieren, bewegen oder löschen kann	D.D, T.Ö, S.G
14:40	To-Do Liste erstellt	D.D, T.Ö, S.G
14:45	Aufgabeneinteilung bis 18.05.22: / Taylan: / Design vom Front-End verbessern (Button farben) / userPage und userIcon / Serhat: / User-Login / Daniel: / Kursabruf vom Server / Controller	D.D, T.Ö, S.G

Seite 1 von 1