Datum: 27.04.2022
Engineer-Trio
Protokoll
[Besprechungsname]
Uhrzeit: 12:00 – 12:30
Protokollant: Taylan Özdabak

Teilnehmende:
Daniel Drescher (Scrum Master), Taylan Özdabak (Teammitglied), Serhat Güler (Teammitglied)

Uhrzeit	Thema	Beteiligte
12:00	Vorstellung der Ausarbeitungen aus der letzten Woche / Komponentendiagramm / Kommunikation (REST API und Laravel methoden) / Prototyp fürs Front-End	D.D, T.Ö, S.G
12:10	Besprechung des geplanten Front-End Prototyps / Landing page = Registration / Kurs Übersicht nach Login (Alle Kurse, belegte Kurse, abgeschlossene Kurse, aktuellste Kurse) / Kurs hat mehrere Lektionen / Lektion enthält ein Info-Video und ein dementsprechendes Coding-Problem / Lösen vom Coding-Problem gibt dem User XP / Coding Problem hat einen expected Output / Nur auf Java fokusieren / Möglich Lektionen zu überspringen / Achievement nach Bestehen eines Kurses (Abschlusszertifikat, mit Bewertung oder ohne Bewertung)	D.D, T.Ö, S.G
12:20	Front-End Prototyp mit obrigen Eigenschaften erstellen / (Wireframe)	D.D, T.Ö, S.G
12:22	Admin Account der folgendes können soll : / Kurs anlegen / Kurs löschen / Kurs bearbeiten	D.D, T.Ö, S.G
12:24	Erfolgreiche Laravel Kommunikation hat hohe Priorität	D.D, T.Ö, S.G

12:28	ToDo: / Front-End Prototyp (Wireframe) / Laravel Kommunikation	D.D, T.Ö, S.G
12:30	Nächste Termine = / 02.05.22 (Status-Report 1) – Anwesenheitspflicht / 11.05.22 / Prototyp Wireframe (Taylan), / Laravel Kommunikation (Serhat), Komponentendiagramm zu Objekt-Diagramm erweitern (Daniel)	D.D, T.Ö, S.G

Seite 1 von 1