Datum: 04.05.2022
Engineer-Trio
Protokoll
Interne Besprechung 3
Uhrzeit: 15:30 – 16:00
Protokollant: Taylan Özdabak

Teilnehmende:
Daniel Drescher (Scrum Master), Taylan Özdabak (Teammitglied), Serhat Güler (Teammitglied)

Uhrzeit	Thema	Beteiligte
15:30	Daniel stellt uns Front-End Prototypen vor / Prototyp beinhaltet: / - Registration / - Kursansicht / - Lektionen / - AdminView / - Coding Aufgabe in Lektion	D.D, T.Ö, S.G
15:38	Kommunikation zwischen React und Laravel besprochen / - Login Funktionalität oder Server Kurs Abruf bis 11.05	D.D, T.Ö, S.G
16:00	Planung vom Datenbankmodell / - User (id, username, email, password) / - RecentCourses (User-Id, Course-Id) / - Course (id, title, description, imgPath) / - Lesson (id, course-id, title, description, premade code, expected output, xp)	D.D, T.Ö, S.G

Seite 1 von 1