Datum: 11.05.2022
Engineer-Trio
Protokoll
Status Report 1
Uhrzeit: 12:00 – 12:40
Protokollant: Taylan Özdabak

Teilnehmende:
Daniel Drescher (Scrum Master), Taylan Özdabak (Teammitglied), Serhat Güler (Teammitglied)

Uhrzeit	Thema	Beteiligte
12:00	Präsentation vom Status Report 1 Dokument / Prototyp mit React : / Landing Page (Login, Registration, Info Text) / Kursansicht / Test Kurse / Test Lektionen / Lektionansicht (Code input fenster; ausführbar mit compiler) / Kursverwaltung mit Admin Toolbox (Kurs hinzufügen, löschen, editieren)	D.D, T.Ö
12:10	Objekt-Modell vorgestellt / Noch unklar wann eine lesson wirklich finished ist / → Datenbankmodell muss noch überarbeitet werden	D.D, T.Ö
12:20	Serverkommunikation noch unklar / Projektampel vollständig und richtig / → Deadline wurde nicht erreicht, da Serverkommunikation fehlt	D.D, T.Ö
12:25	Projektmanagement wird auf Trello geregelt	D.D, T.Ö
12:35	Deadline bis Ende Mai 30.5 (Status Report 2) / → Kommunikation zwischen Front-End und Back-End muss funktionieren / → Ergebnis der Deadline entscheidet über den Projektverlauf / → Wenn bis dahin nicht die Kommunikation steht, muss die Gruppe aufgelöst werden	D.D, T.Ö
12:40	Nächster Termin 18.05.22 (11:30 Uhr) als Review vor dem Status-Report 2 / User-Login / To-Do Liste von funktionalen Anforderungen	D.D, T.Ö

Seite 1 von 1